# 블로그 개발일지

날짜: 2026-08-27   ·   블로그 만들기 #37

주제: 명령이 절반만 실행됐는데 성공이라고 나왔다

대상: 입문자가 읽어도 이해되게. 서버를 일부러 부수는 훈련이 무엇인지, 그리고 '검사가 통과했다'가 왜 '검사가 봤다'는 뜻이 아닌지 위주로.

이번 편의 형식: 오늘은 커밋이 열다섯이다. 아침에 미뤄둔 훈련을 마저 돌렸고, 오후에는 운영 서버를 실제로 파괴하고 처음부터 다시 세웠다. 그런데 하루를 돌아보니 가장 자주 나온 것은 훈련도 재건도 아니었다. 검사가 자기 대상을 안 보고 있던 자리가 여섯 번 나왔고, 그게 이 편의 절반이다.

# 1. 서버를 진짜로 부쉈다

이 저장소에는 훈련이 다섯 가지 있는데 그중 하나만 성격이 달랐다. 나머지는 내 노트북에서 가짜 서버를 세워 돌릴 수 있는데, 재해 복구 훈련은 운영 서버를 실제로 없애고 문서만 보고 되살리는 것이라 그럴 수가 없다. 그래서 넉 주 반 동안 안 돌았고, 그 사이 커밋이 백쉰세 개, 데이터베이스 구조 변경이 열두 개 쌓였다.

훈련이 낡으면 반대로 일한다는 것은 어제 편에서 적었는데, 새 기능이 생겼는데 훈련이 그대로면 그 기능을 안 보는 게 아니라 통과시켜 버리기 때문이다. 그래서 오늘 밟기로 했다.

부수기 전에 안전한지부터 쟀는데, 이건 넉 주 전 훈련이 세운 원칙으로 게임데이는 안전하니까 하는 게 아니라 안전한지 먼저 재고 하는 것이다. 서버는 이미 꺼져 있었고 마지막 백업은 정지 5초 전 것이었으며 사이트도 절전 상태라 사용자 영향이 없었고, 그래도 파괴 직전에 디스크 사본을 하나 떠뒀지만 결국 쓰지 않았다.

한 가지가 걸렸는데, 서버의 비밀 설정 파일을 세 벌 보관하기로 돼 있는데도 이 컴퓨터에는 그 사본이 없었다. 저장소를 어제 새로 내려받은 기계라 한 번도 만들어진 적이 없었던 것이다. 그중 한 값은 자격증명이 아니라 데이터를 푸는 열쇠여서, 잃으면 백업이 멀쩡해도 사용자가 맡긴 키를 영영 못 푼다. 그래서 부수기 전에 사본부터 만들었다.

# 2. 마흔두 분이 삼 분 반이 됐다

파괴부터 서비스 복구까지 명령이 실제로 돈 시간의 합은 3분 30초였는데, 넉 주 전 같은 훈련에서는 그게 42분이었다.

줄어든 이유는 내가 오늘 잘해서가 아니라 그때 고쳐둔 것들이 살아 있었기 때문인데, 그때 42분 중 20분을 잡아먹은 범인이 서버 이름표 끝에 붙은 공백 한 칸이어서 새 서버를 찾는 명령이 아무것도 못 찾고 있었다. 오늘은 같은 조회가 한 번에 성공했다.

또 하나는 서버 하나를 살리려는 명령에 예전에 없앤 무거운 인프라가 딸려 살아나는 문제였는데 그것도 막혀 있었고, 재미있는 건 이걸 실수로 증명했다는 점이다. 아래에 적을 사고 때문에 범위를 안 좁힌 명령이 한 번 돌았는데 그 계획서에 그 인프라가 하나도 안 나왔다.

데이터는 하나도 안 잃었는데, 파괴 직전에 적어둔 여섯 개 숫자가 복구 뒤에도 전부 같은 값이었다.

# 3. 명령이 절반만 실행됐는데 종료코드가 0이었다

오늘 가장 무거운 발견이고, 이것 하나만 가져가도 된다.

재건의 여덟 번째 단계는 사이트의 입구를 새 서버로 돌리는 명령인데 문서에 백슬래시로 이어진 두 줄로 적혀 있었고, 첫 줄이 무엇을 할지 정하고 둘째 줄이 새 서버 주소를 준다.

그 이어짐이 깨져서 둘째 줄이 떨어져 나갔다. 그러면 주소가 빈 값이 되는데, 이 저장소에서 빈 주소는 '서버가 꺼져 있으니 입구를 닫아라'는 뜻이다. 즉 입구를 여는 명령이 입구를 닫는 명령으로 바뀐다. 그런데 도구는 아무 불평 없이 정상 종료하고 성공했다고 찍는다.

같은 일이 그날 두 번 났는데, 첫 단계에서도 범위를 좁히는 조각이 떨어져 나갔고 그때도 종료코드는 0이었다. 다행히 사이트 입구가 이미 닫혀 있던 상태라 피해가 없었지만, 열려 있었다면 그 자리에서 사이트가 죽는다.

넉 주 전 공백 한 칸과 같은 계열인데, 둘 다 재해 한복판에서만 나타나면서 증상이 원인을 전혀 안 가리킨다. 공백 때문에 못 찾을 때의 증상은 '서버를 못 찾겠다'였고 이번 증상은 '복구했는데 사이트가 여전히 죽어 있다'인데, 어느 쪽도 진짜 원인을 짐작하게 해주지 않는다.

그래서 문서의 그 명령을 한 줄로 합치고 위험을 옆에 적어뒀다. 그리고 저녁에 같은 사고가 한 번 더 났다. 내가 정리용 명령을 길게 적어 드렸는데 터미널에서 줄이 접혀 뒷부분이 별도 명령으로 떨어졌다. 하루에 세 번이면 그건 우연이 아니라 이 작업 방식의 성질이다. 앞으로 긴 명령은 파일로 만들어 부르기로 했다.

# 4. 알람이 죽은 서버를 보며 계속 초록이었다

서버가 고장 나면 알려주는 감시 장치가 둘 있는데, 둘 다 '어느 서버를 볼지'를 안에 적어두므로 재건해서 서버가 바뀌면 그 값도 같이 바뀌어야 한다.

그런데 재건 문서의 명령들이 전부 범위를 좁혀 쓰는데, 좁히면 대상이 의존하는 것만 같이 딸려 오고 대상에 의존하는 쪽은 범위 밖이다. 알람은 서버에 의존하는 쪽이라 안 딸려 온다.

재건 직후에 확인해 보니 새 서버는 다른 이름인데 알람 둘은 사라진 서버를 계속 가리키면서 상태를 정상으로 찍고 있었다. 여기가 특히 나쁜 이유는 그 알람의 설정에 있는데, 이 서버는 평소 꺼져 있으니 지표가 안 오는 것을 고장으로 치면 끌 때마다 울리기 때문에 침묵을 정상으로 읽도록 해뒀다. 그런데 사라진 서버는 영원히 침묵하므로 알람도 영원히 정상이 된다.

즉 서버가 진짜로 고장 나도 아무에게도 안 가는 상태인데 화면은 초록이다. 넉 주 전에 같은 부류를 다섯 곳 고쳤지만 그때는 스크립트만 봤기 때문에 인프라 코드 안의 이 둘은 그대로 남아 있었다.

# 5. 검사가 자기 대상을 안 본다, 하루에 여섯 번

여기서부터가 오늘의 진짜 주제인데, 같은 모양의 결함이 하루에 여섯 번 나왔다.

아침에만 셋이 나왔다. 셸 스크립트를 훑는 자동 검사가 어제 새로 만든 폴더를 안 보고 있었고, 운영 문서가 코드와 어긋났는지 보는 검사기는 사고 대응 문서를 한 번도 읽은 적이 없었으며, 그 구멍을 메우려고 오늘 만든 검사가 스스로 조용히 죽었다. 마지막 것은 검색 결과가 없으면 오류로 치는 설정 때문인데, 그러면 뒤에 있는 검사들이 아예 안 돌고 출력만 끊겨서 통과처럼 읽힌다.

재건에서 하나가 더 나왔는데, 인프라 코드의 주석에 이미 존재하지 않는 서버 이름이 박혀 있었다. 그 주석은 '서버를 켤 때 이렇게 하라'는 절차 그 자체인데, 그대로 따르면 조회가 실패해 주소가 비고, 그러면 위에서 적은 함정에 그대로 빠진다. 넉 주 전에 박힌 이름 다섯 곳을 고쳤는데 절차를 적어둔 이 주석은 아무도 안 봤다. 검사가 스크립트 폴더만 보기 때문이다.

저녁에 둘이 더 나왔는데, 글투를 재는 도구에 규칙이 일곱 개 있고 그중 네 번째를 재는 탐지기가 아무것도 못 잡고 있었으며 그 도구는 화면에 나가는 문구를 한 번도 잰 적이 없었다.

여섯 번 모두 같은 말로 요약되는데, 검사가 대상을 안 보면 그 자리는 검사가 없는 것과 같으면서도 화면에는 초록이 뜨므로 아무도 다시 안 본다.

# 6. 0건이라서 죽은 줄 몰랐다

네 번째 규칙은 같은 구조를 세 번 반복하는 문장을 잡는 것인데, AI가 쓴 글의 가장 뚜렷한 지문이라 규칙으로 넣어뒀다.

그 탐지기가 쓰는 방식은 똑같은 글자가 두 번 연달아 나오는지 보는 것이었는데, 삼항 반복은 글자가 똑같은 게 아니라 구조가 같은 것이라 이 방식으로는 지침 문서 자신이 예문으로 적어둔 문장조차 못 잡는다. 실제로 걸리던 세 건은 전부 코드 조각을 잘못 잡은 오탐이었다.

0건이 아니라서 죽은 줄 몰랐다는 게 요점이다. 아무것도 안 잡혔으면 이상하다고 생각했을 텐데, 세 건이 잡히니까 도는 줄 알았다. 규칙이 있는데 한 번도 측정된 적이 없는 상태가 규칙이 아예 없는 것보다 나쁘다. 없으면 없는 줄이라도 아는데, 있으면 지켜지고 있다고 믿게 된다.

방식을 절의 앞머리가 반복되는지 보는 쪽으로 바꿨다. 그리고 이 탐지기가 다시 죽으면 알아채도록 시험 문장을 박아뒀다. 잡아야 할 것뿐 아니라 잡으면 안 되는 것도 같이 넣었는데, 잡는 것만 확인하면 무엇이든 잡는 고장 난 탐지기와 구분할 수 없기 때문이다.

화면 문구를 재는 기능도 새로 만들었는데, 만들기 직전에 화면의 대시를 열두 곳 손으로 고쳤고 만든 뒤에 재보니 놓친 것이 여섯 개 더 있었다. 손으로 고치면 샌다는 게 그 자리에서 증명된 셈이다.

# 7. 같은 판정이 두 곳에 살면 갈린다

디스크 여유가 부족한지 판정하는 코드가 두 군데 있었는데, 서버 쪽은 여유 용량으로 보고 관리자 화면은 사용률로 봤다. 숫자를 맞춰보니 8기가바이트 디스크에서 사용률 81퍼센트와 85퍼센트 사이 구간이 갈려서, 그 사이에서는 한 화면이 빨간불인데 다른 화면은 노란불이 된다.

둘 다 안전한 쪽으로 틀려서 사고가 나지는 않지만, 판정이 두 곳에 살면 언젠가 한쪽만 고쳐지기 때문에 고쳤다. 서버가 판정하고 화면은 그 결과를 받아 그리게 바꿨다.

같은 날 상태 페이지에서도 같은 일을 했다. 어제 훈련이 상태 페이지가 십사 분 사십오 초 동안 정상이라고 답한 것을 잡았는데, 그때 고친 것은 값이 나이를 안 먹는 문제였다. 낡은 값을 낡았다고 말하는 장치는 없는 채였다. 그것도 서버가 판정해서 내려보내게 했고, 바깥에서 매시 도는 감시 스크립트도 같은 조건을 쓴다.

# 8. 만들어놓고 입구를 안 뚫은 것들

감사를 두 번 돌렸는데 나온 것의 절반 가까이가 이 부류였고, 기능은 다 만들어져 있는데 사용자가 거기 닿을 길이 없는 상태를 말한다.

가장 심한 것은 글쓴이 정보였는데, 여러 사람이 글을 쓰는 구조인데도 목록과 상세 어디에도 누가 쓴 글인지 안 나왔다. 서버가 보내는 응답에 사람 번호만 있고 이름이 없었기 때문이다. 그래서 사람마다 있는 개인 블로그 화면과 그 화면의 필터, 스킨이 전부 만들어져 있는데도 앱 안에서 거기로 가는 링크가 자기 자신 주소 둘뿐이었다. 남의 블로그를 열려면 주소를 이미 알고 직접 쳐야 했다.

연재도 같은 모양이었는데, 데이터베이스에 칸이 있고 이전 편과 다음 편을 주는 기능도 온전한데도 목록에는 표시가 없고 연재로 거를 수도 없었다. 그래서 연재는 그 연재의 글 하나를 이미 우연히 연 사람에게만 보였고, 1편부터 읽고 싶은 사람에게는 입구가 없었다.

설정 화면으로 가는 링크도 그랬는데, 그 화면은 로그인만 하면 열리도록 이미 완화돼 있었는데도 링크가 글쓰기 권한 안에 갇혀 있어서 구독자 계정은 표시명을 정할 화면에 닿을 수가 없었다. 그래서 그 사람들은 목록에 영원히 회원 번호로만 나왔다.

# 오늘 배운 것

검사에 대해 두 가지를 배웠다.

하나는 검사가 무엇을 보는지가 검사가 무엇을 잡는지보다 중요하다는 것이다. 오늘 나온 여섯 번 모두 검사 자체는 멀쩡했고 통과도 했으며, 다만 봐야 할 자리를 안 보고 있었을 뿐이다. 그리고 그때 나오는 초록은 '문제가 없다'가 아니라 '안 봤다'인데도 화면에서는 두 가지가 똑같이 보인다.

다른 하나는 결과가 0이 아니라고 해서 검사가 살아 있는 건 아니라는 것이다. 삼항 반복 탐지기는 세 건을 잡고 있었고 그래서 아무도 의심하지 않았는데, 사람은 잡히는 게 있으면 그 검사가 도는 줄 안다. 그래서 새 검사를 만들 때는 잡아야 할 것과 잡으면 안 되는 것을 같이 박아두기로 했고, 그러면 무엇이든 잡는 고장 난 탐지기와 제대로 도는 탐지기가 구분된다.

그리고 도구에 대해 하나를 더 배웠는데, 명령이 절반만 실행됐는데 성공이라고 나오는 상황이 하루에 세 번 있었다. 사람이 긴 명령을 정확히 붙여넣는 데 기대는 절차는 언젠가 어긋나기 마련이고, 그때 도구는 아무 말도 안 해준다. 재해 한복판에서 그러면 원인을 찾는 데 시간이 다 간다. 넉 주 전 게임데이가 "재해 복구 시간은 작업량이 아니라 문서가 틀린 자리에서 헤매는 시간이 지배한다"고 결론 냈는데, 오늘 거기에 한 줄이 붙는다. 문서가 맞아도 그걸 옮기는 손이 틀릴 수 있고, 그 경우도 똑같이 조용하다.