# 블로그 개발일지

날짜: 2026-07-28   ·   블로그 만들기 #21

주제: 어제까지 만들어둔 안전장치들을 하루 종일 검사했다. 나온 것이 전부 같은 모양이었다 — 막고 있다고 믿었는데 조용히 통과시키고 있었던 것들. 심지어 오늘 아침에 내가 직접 만든 검사 도구조차 그랬다. 초록불이 '확인했다'가 아니라 '확인 못 했다'를 뜻할 때 이야기.

대상: 입문자가 읽어도 이해되게 — '실패했는데 성공으로 보이는' 상태가 왜 그냥 실패보다 나쁜지, 안전장치를 켜는 행위가 어떻게 새 위험을 만드는지, 그리고 '고쳤다'를 믿지 않고 다시 재보는 습관이 왜 오늘 하루의 절반을 벌어줬는지 위주로.

이번 편의 형식: 지난 편처럼 터미널 출력을 그대로 실었다. 회색 고정폭 글씨는 전부 실제로 화면에 찍힌 문자열이다.

# 0. 오늘 한 일 한눈에

어제(#20)는 '안전장치는 써놓는 게 아니라 재보는 것'이었다. 오늘은 그 말을 한 번 더 밀어붙인 날이다. 재봤다고 한 것도 재봐야 하나?

답은 그렇다였다. 오늘 나온 결함 중 절반 이상이 **'검사 자체가 검사를 안 하고 있던 것'**이다.

오전 — 서버를 켜서 밀린 것들을 끝냈다(데모 계정 배포, 개발일지 3편 발행)

낮 — 남의 CloudFront 배포로 우리 서버를 직접 때릴 수 있던 구멍을 막았다

그리고 그걸 막자마자 내가 지뢰를 하나 심었다는 걸 발견했다

검사해보니 — 권한 거부(403)가 밖에서는 200으로 나가고 있었다. '막혔는데 성공으로 보이는' 상태

오후 — 사람 손으로 하던 검사 세 가지를 CI로 옮겼다

그리고 그 CI를 검사했더니, 방금 만든 검사 다섯 개가 조용히 통과하고 있었다

저녁 — 카오스 훈련. 바깥(DB·메일·AI·S3)을 실제로 죽여 우리가 어떻게 죽는지 봤다

🔎 비유   화재경보기를 새로 달고 나서, 그 경보기가 울리는지 라이터로 확인해본 날이다. 몇 개는 안 울렸다. 그중 하나는 오늘 아침에 내가 단 것이었다.

오늘의 커밋  10개

추가한 테스트  24개 (132 → 140, 그리고 그 전에 123 → 132)

정직하게 남긴 미검증  AI 비용 캡. 데모 계정을 공개했는데 그 안전 근거인 캡을 아직 동시부하로 재보지 않았다. 자세한 건 마지막 절에.

# 1. 오전 — 서버를 켜고 밀린 것을 끝냈다

이 블로그는 평소 서버를 꺼둔다(쓸 때만 켜는 습관). 그래서 '서버가 있어야 하는 일'을 모아뒀다가 하루에 몰아서 한다. 오늘이 그날이었다.

## 데모 계정 — 메모리를 믿지 않아서 일이 하나 줄었다

가입을 초대제로 닫으면서, 방문자가 로그인 뒤 화면을 둘러볼 수 있게 '체험 계정'을 만들기로 한 게 나흘 전이다. 코드는 그때 끝났고 배포만 남아 있었다.

작업 노트에는 '프론트 재빌드도 해야 버튼이 뜬다'고 적혀 있었다. 그런데 배포하기 전에 실제 사이트의 자바스크립트를 내려받아 확인해보니, 버튼 문구가 **이미 들어 있었다.** 그 사이에 커밋을 푸시했고, 자동 배포가 이미 돌았던 것이다.

🛠 전문가 노트   메모는 '그때의 사실'이지 '지금의 사실'이 아니다. 확인이 30초 걸리는 일이라면 메모를 믿는 것보다 재보는 게 항상 싸다. 오늘 이 습관이 하루 종일 값을 했다.

남은 건 계정 생성뿐이었다. 만들고 나서 실제로 로그인이 되는지 라이브에서 확인했다 — 계정이 있다는 것과 버튼이 동작한다는 건 다른 말이다.

## 개발일지 3편 발행 — 에러 없이 절반이 사라지고 있었다

블로그에 올라간 개발일지는 #17까지였다. #18·#19·#20 세 편이 밀려 있었다.

개발일지는 Word 문서로 쓰고, 그걸 마크다운으로 변환해서 발행한다. 변환기를 돌렸는데 #19만 유독 짧았다. 옆 편이 1만 자인데 4,700자.

열어보니 그 회차 문서만 서식이 평탄화돼 있었다. 제목도 목록도 전부 '보통 문단'으로 저장돼 있어서, 변환기가 절 8개를 통째로 못 보고 지나쳤다. **에러는 하나도 안 났다.** 글자 수를 옆 편과 비교하지 않았으면 그대로 발행됐을 것이다.

⚠️ 함정   조용한 실패는 시끄러운 실패보다 나쁘다. 변환이 터졌으면 바로 알았을 텐데, '성공적으로' 껍데기를 만들어냈기 때문에 알아채려면 사람이 의심해야 했다.

고칠 때 한 가지를 신경 썼다. 되살리는 규칙을 문단 단위로 걸면, 서식이 멀쩡한 다른 회차에서 본문 중 '3. 세 번째 이유는…' 같은 문장이 절 제목으로 잘못 승격된다. 그래서 **문서 단위**로 걸었다 — '이 문서에 제목 서식이 하나도 없을 때만'. 그리고 기존 17편이 바이트 하나 안 바뀌는 걸 확인했다.

나중에 이 워크어라운드를 더 좁혔다. 새 회차가 평탄화된 채로 들어오면 조용히 그 휴리스틱을 태우는 대신 **멈추고 사람을 부르게** 했다. 그 규칙은 문서 하나를 열어보고 맞춘 것이지 일반 규칙이 아니기 때문이다.

# 2. 남의 배포로 우리 서버를 때릴 수 있었다

이 사이트 앞에는 CloudFront라는 CDN이 있다. 방문자는 CloudFront에 접속하고, CloudFront가 우리 서버(오리진)에 대신 물어본다. 방화벽은 '우리 서버는 CloudFront에서 오는 요청만 받는다'로 잠가뒀다.

문제는 그 규칙이 **'CloudFront 전체'**를 뜻한다는 것이다. AWS가 관리하는 주소 목록이라, 우리 배포든 남의 배포든 구분이 없다. 즉 공격자가 자기 CloudFront 배포를 하나 만들어 우리 서버 주소를 가리키면, 그 트래픽도 방화벽을 그냥 통과한다.

그러면 우리 배포에 붙여둔 방어들 — 웹 방화벽, 콘텐츠 보안 정책, 요청 크기 제한 — 을 전부 우회한 채로 API를 직접 때릴 수 있다.

🔎 비유   건물 정문에 경비를 세워뒀는데, 경비가 '택배 회사 차량은 통과'라는 규칙으로만 판단하는 상황이다. 같은 택배 회사 차를 빌리면 누구나 들어온다.

## 고친 방법 — '우리 배포를 거쳐 왔다'는 증거

CloudFront가 우리 서버로 요청을 보낼 때 비밀 값을 헤더에 하나 붙이게 하고, 서버는 그 값이 안 맞으면 거절한다. 남의 배포는 그 값을 모른다.

설계에서 세 가지를 신경 썼다.

설정이 비어 있으면 검사를 건너뛴다. 이건 인증이 아니라 '엣지 우회 차단'이고, 진짜 인증은 그대로 돈다. 무엇보다 여기서 엄격하게 굴면 켜는 순서를 한 번만 틀려도 사이트 전체가 막힌다.

헬스체크 경로는 예외. 도커와 로드밸런서가 CloudFront를 안 거치고 직접 찌르기 때문에, 빼지 않으면 컨테이너가 영원히 '비정상'으로 판정되어 배포 자체가 멈춘다.

검사 순서. 요청 크기 검사보다 **먼저** 돌게 했다. 순서가 뒤집히면 우회 요청이 '본문이 너무 큽니다'를 먼저 받아서, 우리 요청 크기 상한을 알려주는 꼴이 된다.

켜는 순서도 안전에 직결된다. CloudFront가 헤더를 붙이기 시작한 뒤에 서버가 검사를 시작해야 한다. 뒤집으면 그 사이 모든 요청이 막힌다.

▶ 실제 출력 — 운영 서버에서 실측한 6가지

CloudFront 경유                 200

오리진 직접 · 헤더 없음          403   ← 남의 배포로 우회하는 경우

오리진 직접 · 틀린 헤더          403

오리진 직접 · 올바른 헤더        200

헬스체크(예외) · 헤더 없음       200

쓰기 경로(POST) · 헤더 없음      403

🛠 전문가 노트   이게 못 막는 것도 분명히 해두자. CloudFront와 우리 서버 사이는 아직 암호화되지 않은 평문이라, 그 구간을 도청할 수 있는 위치에서는 이 헤더도 같이 보인다. 이 장치는 '도청'이 아니라 '남의 배포로 우회'를 막는다. 할 수 있는 것과 없는 것을 섞어서 말하면 나중에 스스로를 속이게 된다.

# 3. 안전장치를 켜자마자, 지뢰를 하나 심었다

헤더를 켜고 검증까지 마친 직후에 이상한 걸 발견했다. 서버를 끄는 절차가 인프라 설정을 '기본값으로' 다시 적용하는데, 새로 만든 그 헤더 설정의 기본값이 '없음'이었다.

즉 **서버를 끌 때마다 CloudFront에서 헤더가 사라진다.** 그러면 다음에 서버를 켤 때, 서버는 헤더를 검사하는데 CloudFront는 안 붙이니 모든 요청이 막힌다.

⚠️ 함정   안전장치를 켜는 행위가 새로운 실패 모드를 만든 것이다. 어제까지 없던 방식으로 사이트가 죽을 수 있게 됐고, 그걸 만든 게 바로 '사이트를 지키려고 넣은 코드'다.

비슷한 값이 하나 더 있는데(SSH 접속 허용 대역), 그건 값이 없으면 설정 적용이 아예 **실패**해서 이런 함정이 없다. 하지만 이번 값은 '켜고 끄는 순서'가 성립하려면 기본값이 있어야 해서 같은 방식으로 막을 수 없었다.

그래서 값을 설정 파일에 박아넣는 것으로 막았다. 모든 설정 적용이 그 파일을 자동으로 읽으니 구멍이 닫힌다. 그리고 **정말 닫혔는지 계획만 보지 않고 실측했다** — 서버를 끄고 난 뒤 CloudFront 설정을 직접 조회해서 헤더가 살아 있는 걸 확인했다.

# 4. 막혔는데 성공으로 보이는 상태

여기까지 하고 코드·보안 검사를 돌렸다. 취약점은 안 나왔는데, 대신 훨씬 이상한 게 나왔다.

이 배포에는 '주소를 찾을 수 없으면 첫 화면을 보여준다'는 규칙이 있다. 요즘 웹앱은 주소창에 /글/32를 직접 쳐도 첫 화면을 띄우고 화면 안에서 길을 찾아가기 때문에 필요한 설정이다.

문제는 이 규칙을 **경로별로 걸 수 없다**는 것이다. 배포 전체에 걸린다. 그래서 API가 '권한 없음(403)'을 돌려주면 그것마저 '200 성공 + 첫 화면 HTML'로 바뀌어 나가고 있었다.

## 왜 이게 위험한가

화면 쪽 코드는 '응답이 성공이 아니면 실패로 처리한다'로 판정한다. 403이 200이 되면 **아무 일도 안 일어났는데 화면은 성공으로 표시한다.** 관리자 화면의 승인·차단·삭제가 전부 그 경로다.

🔎 비유   문이 잠겨서 안 열렸는데 '열렸습니다' 안내가 뜨는 것과 같다. 서버는 제대로 막았으니 보안 사고는 아니다. 하지만 '됐다고 보이는데 안 된 상태'는 그 자체로 다음 사고를 부른다.

게다가 오늘 데모 계정을 공개했으니, 이 경로를 만나기가 어제보다 쉬워졌다.

고친 방법: 첫 화면으로 되돌리는 일을 작은 엣지 함수로 따로 떼어내 **정적 화면 쪽에만** 붙이고, 배포 전체 규칙은 없앴다. API 경로는 별도 동작이라 그 함수를 타지 않는다.

서버를 잠깐 다시 켜서 실측했다. 체험 계정(글쓴이 권한)으로 관리자 전용 주소를 때려봤다.

▶ 실제 출력 — 고친 뒤 — 권한 거부가 제대로 거부로 나가는가

GET  /api/admin/users        403  application/json  {"detail":"관리자 전용"}

POST /api/admin/users/7/ban  403  application/json  {"detail":"관리자 전용"}

토큰 없이 GET                401  application/json

데모 계정 재로그인            200   ← ban이 실제로는 안 걸렸다는 확인

🛠 전문가 노트   마지막 줄이 중요하다. 403이 나온 것만으로는 '막혔다'를 증명 못 한다. 차단 요청이 정말 아무 일도 안 했는지까지 확인해야 한다.

# 5. 오후 — 사람 손으로 하던 검사를 기계에게

여기까지가 오전이다. 오후엔 원래 내일 하려던 걸 당겼다 — 지금까지 사람이 눈으로 하던 검사 세 가지를 자동화 파이프라인에 넣는 일. 서버가 필요 없어서 돈이 안 든다.

## ① 복구 문서가 코드와 어긋났는지

어제 재해 복구 훈련에서 복구 절차의 첫 명령이 죽어 있는 걸 발견했다. 나흘 전에 추가된 설정값 하나 때문이었는데, 아무도 복구 경로를 다시 밟지 않아서 사흘을 그 상태로 지났다.

가장 확실한 방법은 인프라 설정을 실제로 시험 적용해보는 것이다. 그런데 그러려면 CI에 **인프라 상태 파일 읽기 권한**을 줘야 하고, 그 파일에는 시크릿이 들어 있다. GitHub이 침해되면 운영 시크릿도 같이 나간다는 뜻이라, 잡으려는 문제보다 비싼 거래다.

그래서 같은 부류를 자격증명 없이 정적으로 잡기로 했다. 네 가지를 본다.

기본값 없는 설정값이 복구 문서에 적혀 있는가 (어제 그 사고 그 자체)

복구 문서가 부르는 스크립트가 실제로 있는가

복구 문서가 지목하는 리소스 이름이 실제로 있는가

스크립트 다섯 곳에 박힌 서버 식별자가 전부 같은가

마지막 항목이 은근히 중요하다. 서버를 재건하면 식별자가 바뀌고 다섯 곳을 손으로 고쳐야 하는데, 세 곳만 고치면 나머지는 **죽은 서버를 조용히 들여다본다.** 정지도 훈련도 감시도 아무 말 없이 잘못된 대상을 본다.

## ② 커밋에 시크릿이 섞였는지

엿새 전에 환경설정 파일이 도커 이미지에 구워진 채로 운영에 돌고 있던 걸 발견했다. 그때까지 이 검사는 '사람이 눈으로'였다.

도구를 붙이고 나서, 기본 규칙만으로 충분한지 재봤다. 진짜처럼 생긴 가짜 자격증명 네 종류를 임시 저장소에 커밋해서 스캔했다.

▶ 실제 출력 — 기본 규칙이 무엇을 잡고 무엇을 놓치나

GitHub 토큰(ghp_…)            잡음

AWS 시크릿 키                  잡음

AWS 액세스 키 ID(AKIA…)        못 잡음  ←

Anthropic 키(sk-ant-…)         못 잡음  ←

못 잡은 둘이 하필 이 저장소가 실제로 쓰는 것들이다. 규칙을 직접 넣어 네 종류 다 잡는 걸 확인했다. **기본값을 믿고 넘어갔으면 '초록인데 아무것도 안 보는' 상태가 됐을 것이다.**

과거 이력도 훑었더니 여섯 건이 나왔다. 하나씩 열어보고 판단했는데, 그중 하나가 한 달 전 문서에 적힌 AWS 액세스 키 식별자였다. 확인해보니 그 사용자 자체가 이미 사라졌고(더 안전한 방식으로 대체됨), 계정의 모든 키를 훑어 그 값이 0건인 것도 확인했다. 살아 있는 키 둘은 어제 보안 훈련에서 갈아끼운 것이었다 — **어제 훈련이 이 건까지 덮은 셈이다.**

## ③ 의존성에 알려진 취약점이 있는지

이 검사가 여태 아예 없었다. 붙였더니 프론트 쪽에서 심각도 높음이 네 건 나왔다.

셋은 무해하게 고쳐졌고, 남은 하나가 문제였다. 라우팅 라이브러리 권고인데, 취약한 코드 경로가 우리가 안 쓰는 모드 전용이었다. 즉 **해당 없음**이다. 그런데 도구는 그걸 모른다.

여기서 갈림길이 나온다. 심각도 높음을 전부 실패로 걸면 오늘 당장 빨간불이고, 기준을 낮추면 진짜 위험한 게 와도 조용하다.

🔎 비유   영구 빨간불은 아무도 안 보는 신호와 같고, 영구 초록은 신호등이 없는 것과 같다. 둘 다 신호등의 목적을 배신한다.

그래서 '판단한 것만 통과'로 만들었다. 예외는 근거와 만료일을 적어 파일에 남기고, 만료되면 다시 실패한다. 안 쓰이는 예외가 남아 있어도 실패한다 — 낡은 예외가 조용히 쌓이는 게 이 부류 검사가 죽는 가장 흔한 방식이다.

# 6. 그리고 그 검사들을 검사했다

여기가 오늘의 중심이다. 방금 만든 세 가지 검사를 두 관점(보안·정확성)으로 다시 훑었다. 취약점은 0건이었다. 대신 **검사 도구 자신이 조용히 통과하는 것**이 다섯 개 나왔다.

## 가장 심각한 것 — 검사가 죽어도 '통과'

취약점 검사 도구는 네트워크가 안 되면 실패를 **정상적인 JSON으로** 알린다. 결과 목록이 없는 대신 에러 메시지가 들어 있는 형태다. 내 코드는 '빈 출력'과 '깨진 JSON'만 막고 있었기 때문에 이걸 그냥 통과시켰고, 결과 목록이 비어 있으니 '취약점 없음'으로 읽었다.

▶ 실제 출력 — 검사 도구가 통째로 죽었을 때 — 고치기 전

1/2 백엔드 의존성 (pip-audit)

✅ 취약점 없음

2/2 프론트 의존성 (npm audit)

✅ 취약점 없음

결과

통과.

── 실제 종료코드: 0 ──

⚠️ 함정   이 파일의 설명문에 내가 직접 이렇게 써놨었다 — '검사 도구가 검사보다 먼저 죽는 건 조용한 실패의 한 형태다. 그래서 여기서 반드시 실패로 센다.' 그렇게 써놓고 그 실패를 그대로 하고 있었다.

고친 방식은 단순하다. 성공했을 때 **반드시 있는 항목**을 요구한다. 취약점이 0건이어도 그 항목은 빈 값으로 존재한다는 걸 실측으로 확인하고 정했다. 이제 도구가 죽으면 '검사를 수행하지 못했습니다 — 결과를 취약점 없음으로 읽으면 안 됩니다'로 실패한다.

🛠 전문가 노트   이 부류의 규칙 하나: **검사는 '아무것도 못 찾았다'가 아니라 '실제로 돌았다'를 증명해야 한다.** 둘은 완전히 다른 말인데 초록불로는 구분이 안 된다.

## 복구 문서 검사가 정작 그 사고를 못 잡았다

아침에 만든 복구 문서 검사가, 설정값을 한 줄로 쓴 경우를 통째로 못 보고 있었다. 그런데 어제 복구를 죽인 사고가 정확히 '기본값 없는 설정값'이다. **재발 방지용 검사가 재발을 못 잡는 상태였다.**

여기서 한 가지 더 배웠다. 고칠 때 '한 줄짜리 설정값'을 시험 케이스로 만들었는데 가짜 빨간불이 났다. 이상해서 인프라 도구에 직접 물어보니, 내가 만든 그 시험 케이스가 **애초에 문법에 맞지 않는 것**이었다. 내 코드가 아니라 내 시험이 틀렸던 것이다.

## 스캐너가 시크릿이 들어가기 가장 쉬운 자리를 안 보고 있었다

시크릿 스캐너에 예외를 몇 개 넣어뒀는데, 그 예외가 의도보다 훨씬 넓었다. 특정 설정 파일을 빼려고 쓴 규칙이 그 파일의 **임시 사본 형제들까지** 전부 덮었다.

하필 그 임시 파일들은 무시 목록에 안 걸려서 **실제로 커밋된 적이 있다.** 즉 시크릿이 섞여 들어가기 가장 쉬운 자리를 스캐너가 안 보고 있었던 것이다.

⚠️ 함정   엿새 전 도커 이미지 사고와 **똑같은 모양**이다. 그때도 '정확히 이 이름'만 거르는 규칙이 사본 파일들을 통과시켰다. 그 교훈을 적어놓고, 새로 만든 스캐너에서 같은 실수를 반복했다.

예외를 실재하는 두 파일만 정확히 지목하도록 좁히고, 무시 목록도 형제까지 막았다. 고친 뒤 새 임시 파일에 시크릿을 넣어보니 이제 잡힌다.

# 7. 만든 그날 CI가 일을 했다

자동화를 푸시하자마자 의존성 봇이 갱신 제안을 올렸는데, 그중 하나가 빨간불이었다. 로그를 볼 권한이 없어서 그 브랜치를 직접 받아 재현했다.

타입 검사 도구를 큰 버전으로 올렸는데, 같은 제안에 든 다른 도구가 아직 그 버전을 지원하지 않아서 설치 자체가 실패했다. 열한 개를 한 묶음으로 올리다 보니 **나머지 열 개까지 인질**이 됐다.

문제가 두 겹이라 둘로 나눠 막았다.

묶는 단위 — 빌드 도구와 화면에 실제로 나가는 라이브러리를 다른 묶음으로 분리했다. 도구 하나가 못 올라간다고 보안 패치까지 멈추면 안 된다.

타입 검사 도구의 큰 버전 승격은 사람이 판단하도록 뺐다. 두 도구를 같이 올려야 하는데 봇은 그 순서를 모른다. 그냥 두면 매주 못 고칠 제안을 새로 올리고, 그건 아무도 안 보는 빨간불이 된다.

다음 날 봇이 다시 돌자 깨져 있던 제안이 사라지고 둘로 쪼개져 올라왔다. 둘 다 초록이었다.

🛠 전문가 노트   여기서 확인한 것 하나 — 이번에 라이브러리 버전을 전부 정확한 값으로 고정했는데, 봇이 그 고정값을 읽고 다음 버전을 제안하는 걸 확인했다. '고정 = 방치'가 아니라는 실측이다.

# 8. 저녁 — 바깥이 죽으면 우리는 어떻게 죽는가

마지막은 훈련이다. 질문은 하나였다. 우리가 의존하는 것들(데이터베이스·메일·AI·이미지 저장소)이 죽으면, 우리 앱은 우아하게 안내하고 물러나는가 아니면 그냥 터지는가.

평소엔 다 살아 있으니 **'죽었을 때의 코드'는 한 번도 실행되지 않는다.** 있는지 없는지도 모른다. 그래서 하나씩 죽여봤다.

주의한 것: 이미 돌고 있던 개발 환경을 건드리지 않으려고 포트가 안 겹치는 별도 스택을 띄웠다. 훈련이 남의 작업 환경을 죽이면 안 된다. 그리고 죽이기 전에 **정상 상태를 먼저 기록했다** — 비교 대상이 없으면 '원래 그랬던 것'과 구분이 안 된다.

## 잘 되어 있던 것

무엇을 죽여도 서버가 크래시하거나 재시작 루프에 빠지지 않았다

오류 상세(스택트레이스)가 응답으로 새지 않았다 — 로그에만 남는다

자가 점검이 데이터베이스·메일 장애를 1분 안에 감지해 감시가 잡을 수 있는 상태가 됐다

## 하지만 우아하지는 않았다

▶ 실제 출력 — 데이터베이스를 내렸을 때 — 고치기 전 / 고친 뒤

전                                 후

글 목록   500 text/plain            →    503 application/json + Retry-After: 30

로그인    500 text/plain            →    503 application/json

내 정보   500 text/plain            →    503 application/json

글 작성   500 text/plain            →    503 application/json

숫자 하나 차이 같지만 이 앱에선 구체적인 결과가 있다. 화면 쪽 코드가 502·503·504만 '일시적 장애'로 안내하도록 돼 있어서, 500은 그 안내를 못 타고 그냥 빨간 에러가 된다. 게다가 응답이 JSON이 아니라 평문이라 파싱조차 안 된다.

🛠 전문가 노트   500은 '네가 뭘 잘못했다'로 읽히지만 실제 상황은 '내가 지금 못 한다'였다. 상태 코드는 기계에게 보내는 숫자가 아니라 **사용자에게 보내는 문장**이다.

이미지 저장소가 거부할 때는 예외 처리가 **아예 없었다.** 그대로 터져서 500이 나갔다.

## 가장 위험했던 것 — 아무도 못 볼 응답을 위해 115초

AI 업스트림을 두 가지로 나눠 죽였다. '연결 거부'와 '연결은 받고 응답을 안 줌'은 다른 사고다. 후자에서 한 요청이 **115초**를 썼다.

타임아웃 60초에 재시도 1회라서다. 그런데 CDN은 60초에 포기한다. 즉 사용자는 이미 실패 화면을 본 뒤인데 서버는 55초를 더 붙잡혀 있었다. 작은 서버에서 이게 몇 개 겹치면 멀쩡한 요청까지 못 받는다.

타임아웃을 줄여서 재시도를 살리는 선택은 안 했다. 예전 기록에 **정상 초안이 30초를 넘긴 적이 실제로 있다**고 적혀 있었기 때문이다. 25초씩 두 번으로 쪼개면 그 정상 요청이 죽는다. 예산이 60초 하나뿐이면 느리지만 성공할 한 번에 다 주는 게 낫다.

▶ 실제 출력 — 멈추는 업스트림 — 고치기 전 / 고친 뒤

전   115초  →  502  "키/모델명 확인 후 다시 시도"

후    52초  →  503  "AI 서비스에 일시적으로 연결할 수 없어"

## 훈련의 값은 주입이 아니라 재주입에 있었다

안내 문구도 고쳤다. 도달 불가인데 '키를 확인하라'고 하면 엉뚱한 곳을 고치게 만든다. 그래서 네트워크 오류를 따로 잡는 코드를 넣었다.

그리고 다시 죽여봤다. **52초를 기다린 끝에 여전히 '키/모델명 확인'이 나왔다.** 내가 넣은 그 예외 처리가 한 번도 발동하지 않은 것이다. AI 제공사의 라이브러리가 네트워크 오류를 자기 형식으로 감싸서 올리기 때문이었다.

⚠️ 함정   재주입을 안 했으면 '고쳤다'고 적고 커밋했을 것이다. 그리고 진짜 장애가 났을 때 사용자에게 엉뚱한 안내가 나갔을 것이다. **고쳤다는 믿음이 가장 비싼 버그다.**

지금은 오류의 원인 사슬을 끝까지 훑어서 판정한다. 그리고 반대 방향도 확인했다 — 잘못된 키는 여전히 '키/모델명 확인'으로 안내한다. 분류가 갈리지 않으면 의미가 없다.

마지막으로 회귀 테스트 여덟 개를 붙였다. 전부 **고치기 전 코드에서 실패하는 것까지** 확인했다. 통과만 확인하면 엉뚱한 이유로 통과하는 테스트를 만들 수 있다.

# 9. 오늘 관통한 것

오늘 나온 결함들을 늘어놓고 보니 하나로 꿰인다.

권한 거부가 성공으로 나가고 있었다

취약점 검사가 죽어도 '취약점 없음'이었다

복구 문서 검사가 그 사고를 못 잡았다

시크릿 스캐너가 시크릿이 가장 잘 들어가는 자리를 안 보고 있었다

문서 변환이 절반을 잃고도 '성공'했다

고쳤다고 넣은 예외 처리가 한 번도 발동하지 않았다

전부 **초록불인데 아무것도 확인 안 한 상태**다. 빨간불이었으면 하루 만에 다 고쳤을 것들이다. 초록불이라서 몇 주 혹은 몇 달을 지났다.

🔎 비유   시험을 봤는데 채점을 안 하고 답안지를 덮은 것과 같다. 점수가 0점인 것보다 '채점 안 됨'이 더 나쁘다 — 0점은 공부하게 만들지만 채점 안 됨은 안심시킨다.

그래서 오늘 코드에 반복해서 넣은 규칙이 하나 있다. **검사는 '못 찾았다'가 아니라 '실제로 돌았다'를 증명해야 한다.** 도구가 죽으면 실패로 센다. 검사 대상이 0개면 통과가 아니라 이상 신호로 본다. 예외 목록에 안 쓰이는 항목이 남아 있어도 실패시킨다.

또 하나. 오늘 고친 것의 상당수는 **어제·엊그제의 나**가 만든 것이다. 오리진 헤더를 켜면서 지뢰를 심었고, 시크릿 스캐너를 만들면서 엿새 전에 배운 교훈을 그대로 어겼다. 안전장치를 늘리는 일 자체가 새로운 실패 모드를 만든다는 걸 하루에 두 번 봤다.

🛠 전문가 노트   그래서 '만들었다'로 끝내지 않고 '만든 것을 다시 검사한다'가 필요하다. 오늘 나온 결함의 절반 이상이 그 두 번째 패스에서 나왔다.

# 10. 정직하게 남기는 것

오늘 데모 계정을 공개했다. 누구나 로그인해서 AI 초안 기능까지 써볼 수 있다. 그 결정의 안전 근거는 '유저당 사용량 상한이 걸려 있어서 방문자 수와 무관하게 비용이 묶인다'였다.

**그건 주장이지 측정이 아니다.** 상한 코드는 나흘 전에 동시 요청에도 안전하도록 고쳤지만, 적대적 동시부하로 실제로 재본 적이 없다. 예산 알람도 존재하는 건 확인했지만 울리는 걸 본 적은 없다.

오늘 하루가 전부 '재보니 아니더라'였던 걸 생각하면, 이걸 검증된 것처럼 쓸 수는 없다. 공개된 계정과 청구서 사이에 있는 유일한 방어선이 아직 재보지 않은 상한이다. 다음 훈련은 이것이다.

오늘의 커밋  10개 — 오리진 시크릿, 지뢰 제거, 403 수정, CI 3종, 심층검사 수정, 버전 고정, 카오스 훈련

추가한 테스트  24개 (전부 '고치기 전 코드에서 실패'까지 확인)

남은 훈련  비용 가드레일 — 상한이 실제로 청구를 묶는지 동시부하로 실증

정직하게 남긴 미검증  AI 비용 상한 · 예산 알람 실제 발화 · 오리진 구간 평문 전송